| CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC VIII PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: …..../TTr-TCCB | Tuần Châu, ngày … tháng … năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương xây dựng “Nền tảng Digital Learning”

phục vụ Đào tạo trực tuyến - Thảo luận nghiệp vụ - Phổ biến pháp luật

*

Kính gửi: Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII.

Căn cứ định hướng chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước và của Ngành Hải quan; chương trình chuyển đổi số quốc gia và lộ trình hiện đại hóa của Ngành Hải quan; yêu cầu nâng cao chất lượng thực thi công vụ, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường trách nhiệm giải trình; xét nhu cầu thực tiễn về đào tạo, phổ biến văn bản và chia sẻ tri thức nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan khu vực VIII;

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét, cho chủ trương triển khai xây dựng “Nền tảng Digital Learning” của Chi cục Hải quan khu vực VIII như sau:

1. Sự cần thiết của dự án

Trong bối cảnh Ngành Hải quan đang đẩy mạnh thực hiện Hải quan số và Hải quan thông minh, việc cập nhật kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ, công chức (CBCC) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong khi hình thức đào tạo truyền thống (tập trung, trực tiếp) gây khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cho CBCC đang làm nhiệm vụ trực tại các cửa khẩu/cảng biển, dễ làm gián đoạn bố trí lực lượng.

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường phát sinh các tình huống phức tạp, xử lý khó cần kinh nghiệm, chia sẻ chỉ dẫn từ người đi trước hoặc sổ tay nghiệp vụ, ngân hàng tình huống… để chuẩn hóa - lưu trữ - tổng kết thành kho tri thức chung để đông đảo CBCC có thể tiếp cận, học hỏi (hiện nay những kinh nghiệm, bài học hay thường chỉ được trao đổi cục bộ trong từng đội/nhóm, chưa có môi trường trao đổi rộng rãi).

Ngoài ra, xuất phát từ áp lực các văn bản quy phạm pháp luật, công văn hướng dẫn của các cấp liên quan đến hoạt động quản lý của cơ quan hải quan liên tục được phát hành mới, dẫn đến nguy cơ CBCC chậm cập nhật dễ phát sinh rủi ro sai sót trong thực thi công vụ.

Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng số tích hợp các hoạt động “Đào tạo trực tuyến - Thảo luận nghiệp vụ - Phổ biến pháp luật” là yêu cầu cấp thiết để hiện đại hóa công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng chất lượng thực thi công vụ của CBCC tại Chi cục Hải quan khu vực VIII là cấp thiết trong tình hình hiện nay.

2. Mục tiêu của dự án

Dự án được triển khai nhằm hướng tới 04 mục tiêu cốt lõi:

2.1. Về Đào tạo: Xây dựng hệ thống học tập linh hoạt “mọi lúc, mọi nơi”, giúp 100% CBCC tiếp cận bài giảng chuyên môn mà không ảnh hưởng nhiệm vụ tại vị trí công tác.

2.2. Về Quản lý tri thức: Hình thành diễn đàn trao đổi nghiệp vụ chuyên sâu; các vấn đề thực tế được thảo luận và tháo gỡ dựa trên tri thức tập thể; nội dung chất lượng được chuẩn hóa thành “Quy trình thao tác chuẩn - SOP” giúp CBCC làm việc nhất quán, giảm sai sót và xây dựng được “Bộ câu hỏi thường gặp - FAQ” dùng chung để giải đáp nhanh những thắc mắc thường gặp mà không cần phải trao đổi, hỏi cấp trên.

2.3. Về Phổ biến pháp luật: Bảo đảm quy định mới của Đảng, Nhà nước và Ngành được truyền tải nhanh, chính xác, đúng đối tượng; có khả năng đo lường mức độ tiếp nhận (đã đọc/đã hoàn thành); công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức (tuyên truyền bằng AI, trắc nghiệm trả lời câu hỏi đúng sai,….)

2.4. Về quản lý và phát triển nguồn nhân lực: Cung cấp dữ liệu, thông tin  về tinh thần tự học hỏi và đóng góp chuyên môn của CBCC, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo quy định; có thể tích hợp với hệ thống KPI nội bộ theo chủ trương dữ liệu mang tính hỗ trợ, không thay thế quy trình đánh giá hiện hành; ngoài ra còn là môi trường để các Nhóm chuyên gia, đội ngũ Giảng viên kiêm nhiệm, các Ban, Tổ, Hội đồng của Chi cục triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tham gia ý kiến theo nhiệm vụ được giao.

3. Đánh giá hiệu quả của dự án

3.1. Hiệu quả về kinh tế và quản lý (định lượng - ước tính)

- Tiết kiệm chi phí vận hành đào tạo: giảm chi phí in ấn tài liệu, hội trường, đi lại/lưu trú; ước tính có thể giảm 30-50% chi phí so với đào tạo tập trung thuần túy (tùy quy mô và tần suất lớp).

- Tối ưu thời gian làm việc: CBCC chủ động học tập trong và ngoài giờ hành chính hoặc khoảng thời gian phù hợp; ước tính tăng 10-15% thời gian phục vụ nghiệp vụ thực tế so với việc phải nghỉ tập trung đi học (tùy lịch trực và khối lượng khóa học).

- Đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho CBCC đồng đều và có dữ liệu được lưu trữ theo dõi quá trình tham gia học tập, nghiên cứu, thảo luận của CBCC thông qua hoạt động đánh giá, thống kê việc đã cập nhật văn bản phổ biến, đã đọc, đã học, đã làm bài trắ nghiệm và đã đạt/không đạt yêu cầu….

3.2. Hiệu quả về chuyên môn và tổ chức (định tính)

- Chuẩn hóa năng lực thực thi công vụ: tạo mặt bằng kiến thức đồng nhất; giảm tình trạng “mỗi người hiểu một kiểu” đối với văn bản mới, bảo đảm tính thống nhất và minh bạch trong xử lý nghiệp vụ.

- Xây dựng “tổ chức học tập” (Learning Organization): diễn đàn nghiệp vụ là kho tri thức số; kinh nghiệm xử lý tình huống khó, thủ đoạn mới được lưu giữ và kế thừa, tránh “mất tri thức” khi luân chuyển cán bộ.

- Nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp và hình ảnh đơn vị: phản hồi tự tin, chính xác dựa trên tri thức chuẩn; góp phần cải thiện chất lượng phục vụ.

4. Đánh giá tính khả thi

Dự án hoàn toàn khả thi về mặt yêu cầu kỹ thuật và nhân lực do:

- Có thể sử dụng các nền tảng công nghệ phổ biến, dễ tiếp cận; triển khai theo mô hình nền tảng tích hợp (Portal/ECM/Knowledge/LMS/Forum) với đăng nhập một lần (SSO) và phân quyền tập trung.

- Tận dụng đội ngũ chuyên gia nghiệp vụ sẵn có tại các đơn vị thuộc Chi cục để làm nòng cốt xây dựng nội dung; đồng thời phân công đầu mối quản trị nền tảng.

- Phù hợp chủ trương chuyển đổi số, hiện đại hóa của Ngành và yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình; có thể triển khai theo lộ trình (GĐ1 - lõi bắt buộc, GĐ2 - mở rộng).

5. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp Phòng CNTT và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán, phương án kỹ thuật và dự thảo quy chế vận hành - quản trị nội dung - an toàn thông tin để tổ chức triển khai.

Trong đó, Phòng Tổ chức cán bộ dự kiến phân công các thành viên tham gia dự án:

- Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó trưởng phòng

- Đ/c Bùi Quang Huy, Công chức, Bí thư Đoàn thanh niên.

- Đ/c Phạm Quỳnh Mai, Công chức tham mưu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Đ/c Trần Khánh Hoàng, Công chức đề xuất các ý tưởng.

- Đ/c Nguyễn Đức Tuệ, Công chức CNTT của phòng.

(Gửi kèm Phụ lục Danh mục tính năng chi tiết và một số hình ảnh của nền tảng

đã được xây dựng demo)

Kính đề nghị Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt chủ trương xây dựng “Nền tảng Digital Learning” để sớm đưa vào triển khai

| PHÊ DUYỆT CỦA CHI CỤC TRƯỞNG | TRƯỞNG PHÒNG Võ Hồng Chung |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÍNH NĂNG CHI TIẾT (SDR) - CHUẨN MoSCoW

*

Quy ước: M (Must) - bắt buộc GĐ1; S (Should) - ưu tiên GĐ1-2; C (Could) - bổ sung; W (Won’t now) - chưa triển khai giai đoạn này.

| Mã | Nhóm/Phân hệ | Tính năng | Mô tả ngắn | Vai trò chính | Ưu tiên | Tiêu chí nghiệm thu tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAM-01 | IAM | Quản lý tài khoản theo cơ cấu | Import CBCC; gán đơn vị; khóa/mở | QT hệ thống | M | Import theo mẫu; log thay đổi; quản lý vòng đời |
| IAM-02 | IAM | SSO | Đăng nhập một lần cho toàn nền tảng | QT hệ thống | M | SSO hoạt động; timeout phiên; chính sách mật khẩu |
| IAM-03 | IAM | RBAC + phạm vi | Vai trò + phạm vi (đơn vị/chuyên đề) | QT hệ thống | M | 1 user nhiều vai trò; quyền rõ ràng |
| IAM-04 | IAM | ACL theo đối tượng | Quyền tới thư mục/tệp/văn bản/khóa học | QT hệ thống | M | Không truy cập được khi thiếu quyền (kể cả link) |
| IAM-05 | IAM | Audit trail | Nhật ký xem/tải/sửa/duyệt/xóa | ATTT, QT | M | Truy vấn theo thời gian; export; phục vụ kiểm tra |
| SEC-01 | ATTT | HTTPS/TLS | Mã hóa truyền tải | ATTT, QT | M | Chỉ HTTPS; cấu hình TLS an toàn |
| SEC-02 | ATTT | Kiểm thử ATTT | Kiểm thử và khắc phục lỗ hổng | ATTT, QT | M | Có biên bản kiểm thử/khắc phục; checklist tối thiểu |
| NFR-01 | NFR | Giao diện responsive | Tối ưu PC/di động | CBCC | M | Hiển thị tốt trên màn hình nhỏ; thao tác cơ bản |
| PRT-01 | Portal | Trang chủ dashboard | Tin mới, văn bản mới, việc đến hạn | CBCC, LĐ | M | Hiển thị theo vai trò; truy cập nhanh; thông báo |
| PRT-02 | Portal | Quản trị chuyên mục | Tin chỉ đạo/Legal Update/Thông báo... | Biên tập | M | Tạo/sửa chuyên mục; phân quyền theo chuyên mục |
| PRT-03 | Portal | Workflow duyệt đăng | Soạn->Kiểm->Duyệt/Đăng | Biên tập, LĐ | M | Tối thiểu 3 bước; lưu dấu vết; trả lại chỉnh sửa |
| LEG-01 | Legal Update | Kho văn bản + hiệu lực | Còn/hết/bị thay thế; liên kết thay thế | Biên tập | M | Lọc theo hiệu lực; danh sách văn bản thay thế |
| LEG-02 | Legal Update | “Điểm mới quy định” | Trích yếu-hiệu lực-đối tượng-việc cần làm | Biên tập | M | Trường bắt buộc; lọc theo chuyên đề/thời gian |
| LEG-03 | Legal Update | Thông báo văn bản bắt buộc | In-app + email | QT nội dung | M | Gửi theo nhóm; log gửi; mẫu thống nhất |
| ECM-01 | ECM | Thư viện tài liệu + metadata | Tag/metadata + phân quyền | QT nội dung | M | Tạo thư mục; gán tag; phân quyền; xem quyền |
| ECM-02 | ECM | Versioning | Phiên bản tài liệu; rollback | QT nội dung | M | Tăng version; lịch sử; khôi phục bản cũ |
| KNO-01 | Knowledge | Kho SOP/FAQ theo mẫu | Bài tri thức theo mẫu; chủ sở hữu | Chuyên gia, Biên tập | M | Mẫu bắt buộc; người phụ trách; “cập nhật lần cuối” |
| KNO-02 | Knowledge | Liên kết chéo | SOP<->Văn bản<->Q&A | CBCC | M | Link 2 chiều; hiển thị liên quan |
| LMS-01 | LMS | Quản lý khóa học & học liệu | Video/PDF/Slide; theo dõi hoàn thành | QT đào tạo | M | Upload/nhúng; đánh dấu hoàn thành; báo cáo |
| LMS-02 | LMS | Giao bài bắt buộc | Assign theo nhóm + deadline | QT đào tạo | M | Danh sách chưa hoàn thành; nhắc hạn (tối thiểu email) |
| LMS-03 | LMS | Quiz/ngân hàng câu hỏi | Trộn đề/đáp án; chấm tự động; giới hạn thời gian | Giảng viên | M | >=3 loại câu hỏi; random; chấm tự động; hẹn giờ |
| LMS-04 | LMS | Báo cáo đào tạo | Theo cá nhân/đơn vị/khóa | LĐ, QT đào tạo | M | Export Excel/PDF; lọc theo đơn vị/thời gian |
| FRM-01 | Forum | Hỏi-đáp theo tag/chuyên đề | Q&A; phân quyền; theo dõi | CBCC | M | Tag; lọc; tìm kiếm; phân quyền |
| FRM-02 | Forum | Đáp án chuẩn/ghim/khóa | Chấp nhận đáp án; ghim/khóa chủ đề | Điều phối, Chuyên gia | M | Chọn “đáp án chuẩn”; ghim; log điều phối |
| FRM-03 | Forum | Trích dẫn căn cứ | Link văn bản/SOP liên quan | Chuyên gia | M | Trường “căn cứ”; click mở văn bản/SOP |
| SRC-01 | Search | Search hợp nhất | Tìm Portal/ECM/Knowledge/LMS/Forum | CBCC | M | 1 ô search; lọc theo chuyên đề/thời gian/loại |
| REP-01 | Report | Dashboard lãnh đạo | Hoàn thành học; đã đọc; văn bản mới | LĐ | M | Lọc theo đơn vị; export; hiển thị KPI |
| OPS-01 | Ops | Backup/Restore + giám sát | Sao lưu; cảnh báo sự cố | QT hệ thống | M | Có lịch backup; log; khôi phục thử nghiệm |
| IAM-06 | ATTT | 2FA cho nhóm quản trị | Bật 2FA cho vai trò nhạy cảm | ATTT, QT | S | Bật/tắt theo vai trò; log đăng nhập |
| LEG-04 | Legal Update | Xác nhận đã đọc + nhắc hạn | Đã đọc/Chưa đọc; nhắc tự động | QT nội dung | S | Bảng theo dõi; nhắc hạn; export |
| LEG-05 | Legal Update | Push notification | Thông báo khẩn tới thiết bị | QT nội dung | S | Gửi theo nhóm; log; ưu tiên mức khẩn |
| LMS-05 | LMS | Chứng chỉ điện tử | Tự cấp chứng nhận khi đạt điều kiện | QT đào tạo | S | Mẫu chứng nhận; tra cứu; chống sửa |
| LMS-06 | LMS | Lộ trình học tập theo vai trò | Gợi ý/ưu tiên khóa học theo mảng nghiệp vụ | CBCC, QT đào tạo | S | Gán lộ trình theo chức năng; theo dõi tiến độ |
| LMS-07 | LMS | Khảo sát sau khóa | Form khảo sát/đánh giá khóa học | QT đào tạo | S | Tạo mẫu; tổng hợp kết quả; export |
| LMS-08 | LMS | Hỗ trợ SCORM | Nhập gói SCORM chuẩn | QT đào tạo | S | Chạy SCORM; ghi nhận completion |
| FRM-04 | Forum | Bình luận + biểu quyết | Góp ý dự thảo; bình chọn | CBCC | S | Bật/tắt vote; thống kê; kiểm duyệt |
| SRC-02 | Search | Full-text trong tài liệu | Tìm trong nội dung PDF/Word theo quyền | CBCC | S | Kết quả theo quyền; highlight; tốc độ chấp nhận được |
| OPS-02 | Ops | Helpdesk/ticket | Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ | QT hệ thống | S | Tạo ticket; SLA; báo cáo |
| INT-01 | Integration | API tích hợp KPI nội bộ | Xuất dữ liệu học/đóng góp | LĐ, QT | S | API/Export định dạng chuẩn; phân quyền truy cập |
| LEG-06 | Legal Update | Bản tin tóm tắt (infographic/video) | “5 phút cập nhật luật” | Biên tập | C | Đăng tải theo mẫu; liên kết văn bản gốc |
| SEC-03 | ATTT | DLP/Watermark | Đóng dấu tài liệu nhạy cảm; hạn chế tải | ATTT | C | Watermark theo user; hạn chế tải hàng loạt |
| LMS-09 | LMS | Lớp học live | Học trực tuyến thời gian thực | QT đào tạo | C | Tạo lịch; tham gia; ghi hình (nếu có) |
| LMS-10 | LMS | Proctoring nâng cao | Giám sát thi trực tuyến | QT đào tạo | C | Chỉ áp dụng với ca thi cần kiểm soát; log |
| ANA-01 | Analytics | Phân tích nâng cao | Xu hướng chủ đề; bản đồ tri thức | LĐ | C | Báo cáo xu hướng; lọc theo thời gian |

Ghi chú triển khai: Ưu tiên M cho Giai đoạn 1; nhóm S triển khai trong Giai đoạn 1-2 tùy nguồn lực; nhóm C triển khai khi có nhu cầu và điều kiện phù hợp.